项目计划书

- 工作计划

- 6.29-6.30 项目规划阶段 完成物料采购清单整理、下单采购；三人确定分工，完成项目计划书撰写提交。 里程碑：物料下单完成、分工定稿、计划书上交。

- 7.1 硬件搭建与硬件调试阶段 成员 A 完成全部模块面包板接线、硬件单独通电测通，确认 OLED、传感器、蓝牙、编码器、电源均可正常工作，交付硬件平台。 里程碑：全套硬件接线完毕，所有外设硬件单独调试无故障。

- 7.1 下午 - 7.2 上午 软件分模块开发 成员 B 搭建 FreeRTOS 框架，完成 OLED、RTC、MPU6050 底层驱动，开发多级菜单与计步算法；成员 C 同步开发 JDY33 蓝牙收发程序。 里程碑：基础显示、计步、蓝牙单模块功能调试通过。

- 7.2 早 系统联调 + 文档撰写 三人整合软硬件、蓝牙上位机联调；各自完成对应报告章节，成员 C 汇总排版整套设计文档；制作答辩 PPT、演示素材。 里程碑：完整系统全功能跑通，全套设计文档、答辩材料完成，准时提交汇报。

团队成员：沈雯洁，郑昭宜，何洁瑜

- 时间安排

- 成员 A（沈雯洁）

- 可投入时段：全程

- 工作内容：物料采购核对、硬件接线、硬件故障排查、硬件单独调试；撰写报告硬件相关章节，答辩讲解硬件部分。

- 成员 B（郑昭宜）

- 可投入时段：全程

- 工作内容：FreeRTOS 搭建、外设驱动、编码器菜单、计步算法开发；撰写软件相关章节，答辩讲解软件逻辑与计步功能。

- 成员 C（何洁瑜）

- 可投入时段：全程

- 工作内容：蓝牙通信、上位机开发、整机联调；汇总整合全部报告内容、统一排版，制作答辩 PPT 与演示视频，答辩负责蓝牙、系统整体总结。

- 物料采购计划

1.STM32F103C8T6最小系统板（集成8MHz晶振、复位按键、BOOT拨码），数量1，单价10元，采购渠道：淘宝电子元件店/立创商城，用途：系统主控核心

2.0.96寸I2C OLED显示屏，数量1，单价4元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：显示时间、计步、姿态采集数据

3.MPU6050六轴陀螺仪加速度计模块（I2C通信，自带DMP硬件计步），数量1，单价5元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：步数统计、设备姿态采集

4.3.7V 250mAh小型聚合物锂电池，数量1，单价8元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：整机储能供电

5.TP4056 Type-C充电模块，数量1，单价1.5元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：锂电池充电管理

6.DW01锂电池保护板，数量1，单价0.5元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：电池过充、过放、短路安全保护

7.AMS1117-3.3V稳压模块，数量1，单价1元，采购渠道：淘宝电子元件店，用途：为主控、传感器、显示屏提供3.3V稳定供电

总成本预估：30元

- 分工方案

成员 1：沈雯洁

硬件：搭建 STM32 最小系统、TP4056+LDO 电源、OLED、EC11 旋钮电路，排查本组硬件故障。

软件：编写 OLED、旋钮驱动；开发软件计时、多级菜单；创建时间刷新、菜单交互 FreeRTOS 任务；对接传感器、蓝牙数据界面显示。

调试:单独调试屏幕、电源、按键菜单；配合联调界面数据展示。

文档:撰写电源、主控、OLED 硬件电路章节；界面菜单功能说明，提供实物截图。

成员 2：郑昭宜

硬件:接线 MPU6050、AT24C02 存储芯片，调试 I2C 传感器硬件故障。

软件

编写 MPU6050、EEPROM 驱动；开发计步算法；搭建 FreeRTOS 整体架构，分配任务与通信资源；创建传感器采集、计步运算任务，向上推送运动数据。

调试:校验传感器数据、校准计步精度；解决 RTOS 多任务冲突、内存问题。

文档:撰写 FreeRTOS 系统架构、传感器与计步算法章节，附上流程图与核心代码。

成员 3：何洁瑜

硬件:接线蓝牙模块，AT 指令配置蓝牙，排查蓝牙通信硬件故障；协助全员硬件调试。

软件:编写蓝牙串口驱动；实现手机手表双向数据同步；开发蓝牙上位机；整合全部代码，全局修复系统 bug。

调试:单独测试蓝牙收发、上位机；整机全功能总联调、长时间稳定性测试。

文档:撰写蓝牙与上位机、系统测试章节；撰写摘要、前言、总结；汇总全文统一排版；